Założenia do realizacji projektu

Projekt będzie realizowany etapami:

- przygotowanie projektu architektonicznego i przeprowadzenie uzgodnień,

- adaptacja pomieszczenia,

- zakup i zainstalowanie urządzenia,

- przyłączenie do komputerowej sieci lokalnej,

- przyłączenie do ogólnouczelnianego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua.

Do realizacji zakupu i wdrożenia zostanie wyłoniony wykonawca w drodze postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W części dotyczącej przyłączenia do lokalnej sieci komputerowej, projekt będzie realizowany siłami własnymi Wydziału Zarządzania UW.

Projekt ma charakter innowacyjny, pierwsza realizacja na UW, z możliwością wykorzystania przez inne biblioteki UW.

Zgodność projektu z dokumentami uniwersyteckimi

Statut

Projekt zgodny z zapisem § 25 (System biblioteczno-informacyjny) ust. 6: „Zasady, o których mowa w ust. 5, uwzględniają potrzebę zapewnienia dostępu członków społeczności akademickiej Uniwersytetu do zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.”

Misja Uniwersytetu Warszawskiego

- Projekt zgodny z zapisem: „Społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo.” [str. 2]

- Projekt zgodny z zapisem: „Uniwersytet Warszawski jako ośrodek naukowy, edukacyjny i kulturalny winien służyć też swemu bezpośredniemu otoczeniu […] przez upowszechnienie i popularyzację nauki i wiedzy oraz udostępnienie swoich zasobów informacyjnych i bibliotecznych.”[str. 5]

Projekt zgodny z zapisem: „Warunkiem uczynienia z Uniwersytetu liczącego się w świecie ośrodka naukowego jest dokonanie poważnych inwestycji w laboratoria i aparaturę badawczą oraz w zasoby biblioteczne i funkcjonowanie bibliotek.” [str. 12]